Creative AI Android 真机闭环验收表

适用范围：本地 Qwen + MNN 纪要链路、图片 OCR/语义摘要、麦克风转写、音频文件级重跑转写。

| 验收目标 | 确认项目已经达到可演示闭环，并记录真实设备上的稳定性与异常表现。 |
| --- | --- |
| 建议设备 | Android 13 及以上真机，优先使用支持本地语音识别服务的设备。 |
| 建议执行顺序 | 准备 -> 主链路 -> 图片 -> 语音 -> 重跑转写 -> 持久化 -> 异常观察 |
| 验收结论 | □ 通过 □ 有条件通过 □ 未通过 |

一、验收准备

先确认设备、安装包、模型和基础权限都准备到位，避免把环境问题误判成产品问题。

| 编号 | 验收点 | 操作步骤 | 通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 设备版本 | 打开系统设置，确认 Android 版本。 | Android 13 及以上。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| P2 | 应用安装 | 通过 Android Studio 或 adb 安装 debug 包。 | App 能正常安装并启动。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| P3 | 模型准备 | 打开 Home 页，检查本地模型与会话状态。 | 模型目录已就绪，会话打开结果显示 success=true。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| P4 | 权限准备 | 首次进入 Capture，按提示授权录音与文件读取。 | 权限申请链路正常，无异常弹窗。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |

二、主链路闭环

验证最基本的“文字输入 -> 本地纪要生成 -> 结果查看 -> 历史留存”是否稳定。

| 编号 | 验收点 | 操作步骤 | 通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 文字纪要生成 | 在 Capture 输入标题和补充文字，点击生成。 | 成功跳转到 Result，并看到结构化纪要。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| M2 | 结果完整性 | 检查 Result 中的总结、背景、行动项、标签等字段。 | 主要字段可展示，无明显空白或错乱。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| M3 | 历史回看 | 进入 History 查看最近任务。 | 新任务出现在历史列表中。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| M4 | 退出重进 | 关闭 App 后重新打开。 | 历史任务和最近纪要仍能读取。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |

三、图片链路闭环

验证图片输入是否能经过 OCR 和图片语义摘要，再进入本地纪要生成。

| 编号 | 验收点 | 操作步骤 | 通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 图片选择 | 在 Capture 选择一张含中文文字的图片。 | 图片文件引用显示正常。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| I2 | 图片 OCR | 点击“从图片识别 OCR”。 | OCR 文本自动回填。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| I3 | 图片要点 | 点击“提取图片要点”。 | 图片内容补充自动回填语义摘要。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |
| I4 | 图片纪要生成 | 结合图片结果提交纪要任务。 | Result 能反映图片来源内容。 | ☑通过 □失败 □阻塞 |

四、语音链路闭环

验证实时转写、自动录音留档和结果页回放是否可用。

| 编号 | 验收点 | 操作步骤 | 通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 麦克风转写 | 点击“开始麦克风转写”，说一段 10 到 20 秒中文。 | 录音转写文本持续或最终回填。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| A2 | 停止转写 | 点击“停止麦克风转写”。 | 状态恢复正常，并生成录音素材引用。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| A3 | 语音纪要生成 | 提交当前任务。 | 结构化纪要成功生成，任务写入本地。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| A4 | 录音回放 | 在 Result 页点击播放录音。 | 可正常播放和停止播放。 | □通过 □失败 □阻塞 |

五、音频文件级重跑转写

验证已保存录音可以再次做文件级转写，并将结果重新带回 Capture 页面。

| 编号 | 验收点 | 操作步骤 | 通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 触发重跑转写 | 在 Result 的 AUDIO 素材卡片点击“重跑转写到 Capture”。 | 按钮可点击，并进入处理状态。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| R2 | 回填结果 | 等待处理完成。 | 自动跳回 Capture，并把新转写结果回填到录音转写文本。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| R3 | 素材保留 | 检查当前草稿中的录音素材引用。 | 原录音素材仍保留，可继续提交。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| R4 | 再次提交 | 基于重跑结果再次生成纪要。 | 可形成第二轮纪要结果。 | □通过 □失败 □阻塞 |

六、异常与稳定性观察

记录真机体验层面的实际表现，便于后续优化答辩内容和工程路线。

| 编号 | 验收点 | 操作步骤 | 通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 响应耗时 | 记录 OCR、纪要生成、重跑转写的耗时感受。 | 耗时可接受，或能明确记录瓶颈。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| S2 | 发热与卡顿 | 连续执行多条任务。 | 无明显卡死；若有发热或掉帧需记录。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| S3 | 错误提示 | 故意在空输入、权限拒绝等场景操作。 | 有可理解的状态提示，不是静默失败。 | □通过 □失败 □阻塞 |
| S4 | 可演示性 | 按比赛答辩节奏完整演示一遍。 | 可在有限时间内顺利讲清链路。 | □通过 □失败 □阻塞 |

七、问题记录与复测

如果现场出现阻塞、错误提示、结果异常或性能问题，请按下面表格记录，方便后续复测和答辩说明。

| 序号 | 问题场景 | 现象描述 | 临时结论 | 是否复测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □是 □否 |
| 2 |  |  |  | □是 □否 |
| 3 |  |  |  | □是 □否 |
| 4 |  |  |  | □是 □否 |
| 5 |  |  |  | □是 □否 |

1.进入app，新任务出现在历史列表中，可以看到过往记录，但是无法调用历史记录，希望增加回溯功能，直接把之前的输入重新回填，节省时间
2.Capture中默认全部内容都填写了，我希望一进去就是空白的，等待用户自己来填写
3.工程要能够做成“首次启动自动把模型拷进手机”，保证需要的模型文件和apk一起下载进手机，确保app功能能够正常实现
包括但不限于：
tokenizer.txt

llm.mnn

llm.mnn.weight

llm_config.json

config.json

visual.mnn

visual.mnn.weight

- 结果完整性存疑，检查 Result 中的总结、背景、行动项、标签等字段。主要字段不能够展示，感觉存在明显空白或错乱。